PeovichSoft — gestionCompras

Módulo de Compras Web

Documento de Estado — v1.0.2

Stack: React + Vite + Tailwind / Node.js + Express + Prisma / PostgreSQL / WinDev 25 + HFSQL C/S

# 1. Nuevos Diseños Definidos

## 1.1 Catálogo de Artículos — Doble Cara

- Vista de catálogo desde tab 'Artículos': consulta general de solo lectura, búsqueda por descripción, código de barras o ID

- Selector de artículos dentro de comprobantes: mismo componente reutilizado en modo 'buscar y elegir'

- Principio fundamental: el proveedor ENRIQUECE el resultado con datos de articulos_proveedores (precio última compra, pack, código del proveedor), nunca filtra el catálogo

- Texto de búsqueda pasado como query parameter (?texto=...) en lugar de path parameter para evitar problemas de codificación de espacios en Express

## 1.2 Formulario de Comprobantes Unificado

- Un solo tab 'Comprobantes' para: Facturas A/B/C, N/C, N/D, Remitos — eliminado tab 'Facturas' separado

- Nivel 1: selector de categoría (Factura / Nota de Débito / Nota de Crédito / Remito / Nota Interna)

- Nivel 2: selector de letra (A/B/C) — solo para comprobantes fiscales; Remito y Notas Internas se autoseleccionan

- Formulario adaptativo: con grilla de ítems (Factura, N/C, Remito) o solo motivo+importe (N/D, N/C sin ítems)

- Pie del comprobante: subtotal neto calculado automáticamente + impuestos ingresados manualmente por el operador (IVA, ITC, IDC, Imp. interno, Otras percepciones) + Total factura

## 1.3 Política de Impuestos en Comprobantes

- El operador confía en los cálculos del proveedor y los copia directamente al pie del comprobante

- El sistema solo calcula y valida el subtotal neto (Σ cantidad × precio_costo por línea)

- Facturas A y C: precio neto sin IVA. Factura B: no contemplada (no es legal en compras)

- IVA por línea NO implementado en fase 1 — se agregará en fase 2 cuando se integre el servicio OCR/IA

## 1.4 Fase 2 Futura — Ingreso Automático vía Servicio de Tercero

- El operador sube PDF/JPEG de la factura → servicio OCR/IA extrae datos → devuelve JSON estructurado

- React puebla el formulario automáticamente: setItems(), setImpuestosPie(), setPuntoVenta(), etc.

- El diseño actual ya es compatible — la estructura del formulario no requiere cambios para recibir datos externos

- En fase 2 se agrega campo alicuota_iva por línea en la grilla (hoy no visible en modo manual)

## 1.5 Búsqueda Híbrida de Artículos

- Replicada desde gestionVentas: procedimiento artic_BuscarPalabras adaptado a gestionCompras_API

- Si el texto contiene letras: MATCH AGAINST ALL (FullText HFSQL) + AND LIKE '%token%' por cada palabra

- Si el texto es solo números/puntos (ej: '1.5', '500'): solo LIKE — el FullText no tokeniza tokens numéricos

- Función letrasContiene() copiada de gestionVentas al proyecto gestionCompras_API como procedimiento global

- Resultado: 'galle amor 112' encuentra todos los artículos que contienen 'galle', 'amor' Y '112' en la descripción

# 2. Refactorizaciones Realizadas

## 2.1 WinDev — obtenerArticulosPorDescripcion

- Reemplazado SQL estático por SQL dinámico que replica lógica de artic_BuscarPalabras de gestionVentas

- sWhereProveedor = '' siempre — el proveedor solo va en el ON del LEFT OUTER JOIN, nunca en el WHERE

- Construcción del MATCH AGAINST en una sola línea (no bloques multilínea) por limitación del parser WinDev con concatenación de strings

## 2.2 WinDev — QRY_ArticuloPorCodigoBarras

- Agregada condición OR {par_ProveedorId} = 0 en el WHERE para que con proveedorId=0 devuelva el artículo sin filtrar por proveedor

## 2.3 Node — buscarPorDescripcion

- texto movido de req.params a req.query para evitar truncamiento de espacios en rutas Express

- Ruta cambiada de /por-descripcion/:proveedorId/:texto a /por-descripcion/:proveedorId?texto=...

## 2.4 React — NuevoComprobante.jsx

- Corregido bug: useState de impuestosPie estaba declarado fuera del componente (error de sintaxis JSX)

# 3. Completado en Esta Versión

## 3.1 WinDev — gestionCompras_API

- obtenerArticulosInicial(desde, hasta): paginado por rango de ID, fix fecha vacía ('00000000000000'), saneamiento de utilidades fuera de rango

- obtenerArticulosIncremental(desde): mismo fix fecha + saneamiento

- obtenerArticulosCount(): devuelve {total: N}

- obtenerArticuloPorCodigoBarras(proveedorId, codBarras): búsqueda exacta, enriquece con datos del proveedor

- obtenerArticuloPorCodigoProveedor(proveedorId, codigo): búsqueda exacta en articulos_proveedores

- obtenerArticulosPorDescripcion(proveedorId, texto): búsqueda híbrida FullText+LIKE, proveedor enriquece

- obtenerArticuloPorId(proveedorId, articuloId): búsqueda por articulosID, enriquece con datos del proveedor

- letrasContiene(sString): detecta si el token tiene letras — copiada de gestionVentas

- SanearUtilidadArticulo(alicuotaIva): normaliza utilidades fuera de rango (>9999 o <-999) preservando el precio final de venta

- Tablas importadas al análisis: ivasTipos, monedas, articulos_proveedores

- Endpoints publicados: /articulos/por-codigo-barras, /por-proveedor, /por-descripcion, /por-id, /inicial, /sync, /count

## 3.2 Node — Backend

- src/jobs/cargaArticulos.js: carga inicial paginada + incremental, con compras_sync_status, retoma ante interrupciones

- Corte de carga: procesados >= total (conteo real) + 3 lotes vacíos consecutivos como red de seguridad

- src/controllers/articulos.controller.js: 4 endpoints de búsqueda

- src/routes/articulos.routes.js

- src/controllers/comprobantes.controller.js: getTiposComprobante

- src/routes/comprobantes.routes.js

- index.js: bootstrap con inicializarArticulos() no bloqueante al arrancar el servidor

- esquemas_control/010_ajustar_compras_articulos_cache.sql: reemplaza articulo_codigo por cod_barras (nullable)

- esquemas_control/011_crear_compras_sync_status.sql

- Prisma schema actualizado: compras_articulos_cache con cod_barras, modelo compras_sync_status agregado

## 3.3 PostgreSQL

- 12.339 artículos cargados en compras_articulos_cache (base estación de servicios dev)

- INSERT Remito en compras_comprobantes_tipo (id=12, factor=1, cbte_fiscal=false, letra=NULL)

## 3.4 React — Frontend

- Tab 'Artículos': catálogo de búsqueda con tabla de resultados (descripción, código de barras, rubro, IVA%, costo, utilidad)

- Tab 'Comprobantes' unificado: lista con botón '+ Nuevo comprobante'

- NuevoComprobante.jsx: formulario completo con tipo/letra adaptativo, cabecera, BuscadorArticulos, grilla de ítems con cantidad/costo editable/checkbox actualizar costo, pie con impuestos y total

- articulosService.js: 4 métodos (buscarPorDescripcion, buscarPorCodigoBarras, buscarPorId, buscarPorCodigoProveedor)

- AppRouter.jsx: ComprobantesPage con navegación lista/nuevo, sin tab Facturas separado

# 4. Pendiente Crítico — Próxima Sesión

## 4.1 POST de Confirmación de Comprobante (URGENTE)

- Endpoint Node POST /api/comprobantes/confirmar

- Guarda en Postgres: compras_facturas + compras_facturas_detalle + compras_cc_movimientos

- Helper registrarMovimientoCC con SELECT FOR UPDATE en último movimiento del proveedor (control de concurrencia)

- Para facturas: saldo = total, movimiento CC tipo 'FACTURA' con debito = total

- Para N/C: saldo = importe, movimiento tipo 'NOTA_CREDITO' con credito = importe

- Para N/D: saldo = importe, movimiento tipo 'NOTA_DEBITO' con debito = importe

## 4.2 Componente Interno WinDev para Actualización de Precios

- Antes del POST de precios, identificar procedimientos en gestionVentas que manejan actualización de precios + familia + historial

- Crear componente .wdc compartido entre gestionVentas y gestionCompras_API

- Lógica a compartir: actualiza articulos.precioCosto, propaga a ArticulosFliaPrecios (todos los artículos de la misma familia), graba snapshot en preciosHistoricos, actualiza articulos_proveedores.precioCosto y fechaUltimaCompra

## 4.3 Endpoint WinDev POST para Actualización de Precios

- Recibe: articulosID, nuevoPrecioCosto, proveedoresID, datos impositivos de la línea

- Ejecuta la lógica del componente interno

- Node lo llama línea por línea al confirmar un comprobante (solo para las líneas con actualizar_costo = true)

## 4.4 Pendientes Menores

- Endpoint de búsqueda por codAuxiliar (código propio de gestionVentas) — /por-cod-auxiliar/:proveedorId/:codAuxiliar

- Rellenar proveedores.fechaModificacion desde Form migraciones (mismo problema que tuvimos con articulos.FechaActualizacion)

- Validación de utilidad máxima 9999 en CRUD de Artículos de gestionVentas (prevenir datos fuera de rango en origen)

# 5. Decisiones de Arquitectura Consolidadas

| Decisión | Criterio / Política |
| --- | --- |
| Caché en Postgres | Datos de alto volumen: artículos (600k+), proveedores (333+) |
| Tiempo real vía WinDev API | Datos contextuales de bajo volumen: articulos_proveedores |
| Precio en comprobante | Arranca con precio_costo_proveedor (última compra), fallback a precio_costo del artículo, fallback a 0 |
| Impuestos en comprobante | Ingresados manualmente al pie; el operador confía en los cálculos del proveedor |
| Facturas A/C | Precio neto sin IVA. Factura B no contemplada (no legal en compras) |
| Corte carga inicial | procesados >= total (conteo real) + 3 lotes vacíos consecutivos (red de seguridad) |
| Texto en URL | Query parameter ?texto= para descripción; path parameter para códigos sin espacios |
| Proveedor en búsqueda | Siempre enriquece (datos adicionales), nunca filtra el catálogo |
| Actualización de precios | Por línea, solo cuando actualizar_costo = true, vía endpoint WinDev POST |
| Saneamiento de utilidades | Límite 9999/-999; si supera, se recalcula precio equivalente con utilidad objetivo 30% |

# 6. Estructura del Proyecto

## 6.1 Backend (Node/Express/Prisma)

backend/

- src/config/prisma.js — cliente Prisma singleton

- src/controllers/ — proveedores.controller.js, articulos.controller.js, comprobantes.controller.js, sync.controller.js

- src/routes/ — proveedores.routes.js, articulos.routes.js, comprobantes.routes.js, sync.routes.js

- src/middleware/errorHandler.js — handler de 4 parámetros Express

- src/jobs/cargaArticulos.js — carga inicial + incremental de artículos

- esquemas_control/ — SQLs numerados de cambios de schema (001 a 011)

- prisma/schema.prisma — 16 modelos con prefijo compras_

- index.js — arranque Express + bootstrap inicializarArticulos()

## 6.2 Frontend (React/Vite/Tailwind)

frontend/src/

- components/proveedores/ProveedoresList.jsx

- components/articulos/ArticulosList.jsx

- components/comprobantes/NuevoComprobante.jsx (incluye BuscadorArticulos)

- router/AppRouter.jsx — BrowserRouter con Layout, ComprobantesPage

- services/articulosService.js, api.js

## 6.3 WinDev — gestionCompras_API

- Proyecto WebService REST separado con análisis propio (reducido: solo tablas necesarias)

- Tablas importadas: articulos, articulos_proveedores, ivaTipos, monedas, rubros, subRubros, proveedores

- Procedimientos globales: obtenerProveedores, obtenerArticulosInicial, obtenerArticulosIncremental, obtenerArticulosCount, obtenerArticuloPorCodigoBarras, obtenerArticuloPorCodigoProveedor, obtenerArticulosPorDescripcion, obtenerArticuloPorId, SanearUtilidadArticulo, letrasContiene

- Consultas almacenadas: QRY_ArticuloPorCodigoBarras, QRY_ArticuloPorCodigoProveedor, QRY_ArticuloPorDescripcion (legacy), QRY_ArticuloPorId

# 7. Estado de la Base de Datos

Esquema: compras_dev (PostgreSQL 17)

| Tabla | Estado |
| --- | --- |
| compras_proveedores | 333 registros sincronizados desde HFSQL |
| compras_articulos_cache | 12.339 registros (base estación de servicios dev) |
| compras_sync_status | 1 fila: proceso='articulos', estado='completo' |
| compras_comprobantes_tipo | 12 tipos (Fac A/B/C, ND A/B/C, NC A/B/C, ND/NC Interna, Remito) |
| compras_facturas | Vacía — pendiente POST de confirmación |
| compras_facturas_detalle | Vacía — pendiente POST de confirmación |
| compras_cc_movimientos | Vacía — pendiente POST de confirmación |
| Resto de tablas (8) | Creadas, vacías: cc_aplicaciones, notas_cd, ordenes_compra, pagos, remitos, etc. |

— Fin del documento v1.0.2 —